Arbeidsprosessen:

I starten av prosjektet brukte vi forholdsvis lang tid på å bestemme oss for et emne vi ønsket å jobbe med. Problemet var ikke at vi ikke ble enige om emne, men vi fant ingen emner som virket interessante. I løpet av prosjektet har vi jobbet både i gruppa (gruppemøter) og hver for oss(avtalte arbeidsoppgaver). Vi valgte å fordele arbeidet så likt som mulig mellom gruppemedlemmene, slik at arbeidsmengden skulle bli overkommelig. Vi har ikke jobbet så asynkront som vi ønsket og/eller burde ha gjort og dette fører igjen til at vi kanskje ikke har utnyttet tiden fult så godt. Mye av dette skyldes som nevnt i punkt (må finne ut hvilket det er (Innledning : Gruppemedlemmenes tidligere erfaring)) at vi ikke har tidligere erfaring med web programmering og ettersom alle hadde sin måte å gjøre ting på har dette ført til en del venting i forhold til å fullføre prosjekt. Vi har allikevel gjort det beste vi har kunnet ut i fra kompetanse. Dette gjorde at vi var nødt til å ha forholdsvis hyppig

frekvens på gruppemøtene, slik at alle hang med i prosessen, og lærte av de andre på gruppa.

Vi utarbeidet en fremdriftsplan i starten av prosjektet. Etter hvert som vi har jobbet med prosjektet har vi funnet ut at noen ting har tatt lenger tid og noe kortere tid en det vi hadde tenkt. Dette har igjen ført til at vi ikke helt har fulgt fremdriftsplanen på alle punkter, men vi har allikevel fulgt fremdriftsplanen i grove trekk i forhold til ferdig produkt.

Hjelpemiddler:

Vi har hovedsaklig benyttet oss av DropBox som fildelingsverktøy. I starten av prosjektet benyttet

vi også en god del tid til å sette oss inn i Git, men vi valgte å ikke fokusere på dette ettersom vi ikke fikk Git til å fungere som det skulle. Vi mener at en gruppe med personer som ikke har tidligere erfaring med Web programmering og som ikke har fått tilstrekkelig opplæring på et verktøy som Git vil ha store problemer med å benytte et verktøy som baserer seg på cmd koder. Vi valgte derfor

å ikke benyttet Git, ettersom det rett og slett spiste for mye tid og resurser for å få det til å fungere.

DropBox fungerte akkurat som forventet, og var et godt verktøy for samarbeid.

Erfaringer

Innledningsfasen av prosjektet (finne emne, og problemstilling) var akkurat som beskrevet av forelesere

og fagboken "Prosjektarbeid", dette var den mest tidkrevende og minst effektive fasen i prosjekter.

Prosjektarbeid som arbeidsfor er god, vi føler vi har lært om prosjektarbeid som arbeidsform, men også

lært mye HTML og CSS.

Som tidligere nevnt skulle vi ønsket at vi hadde fått mer opplæring på sammarbeidsverktøyet

Git, slik at vi kunne ha benyttet oss av dette.